


关于启动新能源产业园配套综合体项目（一期）
结构安全鉴定服务单位采购的
请  示

公司领导：
新能源产业园配套综合体项目（一期）已完工，并投入使用。根据2026年4月10日管委会组织召开的“房屋建筑项目未批先建、未验先用问题处置相关事宜”会议纪要精神（〔2026〕59号），结合上述项目实际情况，需推动办理项目竣工验收备案手续，现启动结构鉴定服务单位采购的工作，具体情况汇报如下：
一、项目名称
新能源产业园配套综合体项目（一期）结构安全鉴定服务。
二、项目概况
新能源产业园配套综合体项目（一期）位于航空港区灵润路以南、隆泰街以西，用地面积约10.3亩，土地性质为商业。该项目开工前因土地合宗问题未办理完土地证、建规证、施工证前期报建手续，申请了手续容缺开工，于2024年11月开工建设，2025年6月竣工。
三、采购范围
按照国家现行规范、标准及行业主管部门要求，完成全部服务工作：
1.对新能源产业园配套综合体项目（一期）建（构）筑物开展全面结构安全性检测、验算与技术鉴定，出具合法有效的结构安全鉴定报告。
2.按郑州航空港经济综合实验区建设服务中心要求抽取专业专家团队，组织召开专家论证评审会，负责会议组织、资料整理、全程记录等工作。
四、采购方式
根据《河南航空港发展投资集团有限公司采购管理办法》第十五条，“单项合同金额50万元人民币（不含本数）以下的项目，采购需求部门可通过内部签报、电商简易采购等形式进行采购”。
建议本项目采用内部签报的形式进行采购，以询价采购方式。
五、服务期限
合同签订且在郑州航空港经济综合实验区建设服务中心完成合同备案后14日历天内出具最终安全鉴定成果文件。
六、采购预算价
经市场调研，结合同类型项目历史采购的费用，项目检测费用综合单价≥3元/m2（按照建筑面积最终计费）、专家论证服务费3000元/人（共5人），确定该项目检测费用综合单价3元/m2（按照建筑面积最终计费）、专家论证服务费3000元/人（共5人）。

详见下表：


	序号
	市场调研项目
	检测费用综合单价（元/m2）
	专家论证服务费（元/人）

	1
	华祥国贸大厦
	3
	3000

	2
	华祥喜度大厦
	3
	3000

	3
	丹尼斯郑州航空港区购物中心项目
	3
	3000


新能源产业园配套综合体项目（一期）项目总建筑面积为9215.67 ㎡。结构安全鉴定费为27647.01元，专家论证服务费合同额为15000元，故确定该项目整体总预算控制费用不超过43000元（含税价），税率6％。
七、资金形式
该项目为自有资金项目，资金来源为自有资金。
8、 技术标准和要求
1.本项目房屋安全鉴定依据国家现行规范、标准及行业主管部门要求完成。
2.完成项目资料核查、地基基础、上部承重结构、围护系统现场检测，包含构件外观损伤、裂缝检测、材料强度检测、钢筋扫描、结构变形测量等。
3.根据实测结果进行结构承载力验算，开展安全性鉴定评级，必要时进行抗震鉴定。
4.出具正式房屋安全鉴定报告，报告须由一级注册结构工程师签字，加盖CMA资质印章，报告满足建设主管部门备案归档要求，给出明确安全结论与处理建议。



九、恳请事项
1.恳请同意采用内部签报方式开展新能源产业园配套综合体项目（一期）结构安全鉴定服务单位采购工作；
2.恳请同意发布新能源产业园配套综合体项目（一期）结构安全鉴定服务单位采购公告，并确定报价最低的单位作为本项目的成交供应商。
妥否，请批示。

附件：1.采购公告
2.响应文件


2026年8月31日
















附件1

郑州航空港区优瑞酒店管理有限公司新能
源产业园配套综合体项目（一期）
采购公告

新能源产业园配套综合体项目（一期） 已具备采购条件，采购人为  郑州航空港区优瑞酒店管理有限公司  ，现启动本项目的采购工作，特向符合条件的潜在供应商发布采购公告。
一、项目概况与采购范围
1.项目名称： 新能源产业园配套综合体项目（一期） 
2.项目地点： 郑州航空港区灵润路与隆泰街交会处
3.采购项目概况： 新能源产业园配套综合体项目（一期）占地面积约6881.13平方米(10.3亩)，总建筑面积约9215.67平方米，建筑功能主要商业用房等 
4.采购范围：新能源产业园配套综合体项目（一期）建（构）筑物开展全面结构安全性检测、验算与技术鉴定，出具合法有效的结构安全鉴定报告 。    
5.服务要求： （1）本项目房屋安全鉴定依据国家现行规范、标准及行业主管部门要求完成。（2）完成项目资料核查、地基基础、上部承重结构、围护系统现场检测，包含构件外观损伤、裂缝检测、材料强度检测、钢筋扫描、结构变形测量等。（3） 根据实测结果进行结构承载力验算，开展安全性鉴定评级，必要时进行抗震鉴定。（4）出具正式房屋安全鉴定报告，报告须由一级注册结构工程师签字，加盖 CMA 资质印章，报告满足建设主管部门备案归档要求，给出明确安全结论与处理建议。 
6.采购控制价/采购预算为：  43000元        
注：若响应报价超过采购控制价（采购预算）视为无效报价。
7.服务/供货期限： 合同签订且在郑州航空港经济综合实验区建设服务中心完成合同备案后14日历天内出具最终安全鉴定成果文件。
8.采购方式：比选采购方式。
二、供应商资格要求
（一）资质要求
1.响应人应具有独立的法人资质及有效的企业法人营业执照，响应人应具备：具备独立法人资格，持有有效营业执照。2信誉：近三年无违规、骗取中标、严重违约等不良记录；企业及法定代表人无失信、重大税收违法黑名单记录，需提供报价函出具后的查询截图，存在失信记录直接取消参选资格。3限制：不接受联合体参与。资质；
（二）业绩要求（根据项目情况自行设置）
（三）信誉要求
1.供应商需提供在“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin）查询相关主体（含供应商、法定代表人）未列入失信被执行人查询信息，若被列入失信被执行人名单，拒绝其参与本次采购活动，其响应无效。
2.对于供应商查询过程中输入信息或查询路径不准确等的，可由采购人在评审会议当天进行查询复核并留档，以查询复核结果为准。
本项目采取资格后审，资格审查不合格的供应商的响应文件将按无效标处理。
三、项目评审规则
比选采购：本项目采取综合评分法，选取综合评分最高为成交单位。
注：若采取综合评分法，需附评审规则作为采购公告附件。
四、采购文件获取
采购文件获取时间：公告开始时间至响应文件接收截止时间。
采购文件获取：采购公告网页自行下载（https://www.hkgfztz.com）。
五、响应文件的递交
1.响应文件接收截止时间：     年  月  日  时  分。
2.响应文件接收地点： 郑州航空港区兴瑞汇金国际9号楼  ，文件密封后可由响应人直接送达或采用邮寄方式送达，若采用邮寄方式的需自行考虑邮件到达时间。
3.文件接收联系人及联系方式： 赵老师：0371-60600312 
4.其他有关事项：响应文件以到达时间为准，逾期送达的或者未送达指定地点的采购文件，采购人不予受理。
六、发布公告的媒介
本次采购公告在《河南航空港发展投资集团有限公司官方网站》（https://www.hkgfztz.com）上发布。采购人对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。
七、联系方式
招标人：    郑州航空港区优瑞酒店管理有限公司        
地  址：    郑州航空港区兴瑞汇金国际9号楼5楼  
联系人：    赵老师                              
联系电话：  0371-60600312                      

  2026  年  8  月  31  日
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附件2


郑州航空港区优瑞酒店管理有限公司新能源产业园配套综合体项目（一期）结构安全鉴定服务            （项目名称）
响应文件







响应人：                         







报价应附材料：
1.报价函（格式见模板加盖公章）。
2.报价清单明细（若有，参照采购清单，加盖公章）。
23.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。
34.营业执照、资质证书（加盖公章）。
45.信用查询证明（加盖公章）。
6.业绩合同扫描件或者复印件，按采购公告要求提供（加盖公章）。
57.其他资料（按照采购公告要求提供）。
报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。
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	报价函

	1
	项目名称
	郑州航空港区优瑞酒店管理有限公司新能源产业园配套综合体项目（一期）结构安全鉴定服务

	2
	采购内容
	1、郑州航空港区优瑞酒店管理有限公司新能源产业园配套综合体项目（一期）建（构）筑物开展全面结构安全性检测、验算与技术鉴定，出具经相关主管部门认可的合法有效的结构安全鉴定报告 。2、按郑州航空港经济综合实验区建设服务中心要求抽取专业专家团队，组织召开专家论证评审会，负责会议组织、资料整理、全程记录等工作。

	3
	响应供应商名称
	

	4
	响应报价
（含税）
	小写：¥            元；
大写：               。

	5
	响应报价
（不含税）
	小写：¥            元；
大写：               。

	6
	增值税税率
	                          %

	7
	服务/供货期限
	[bookmark: _GoBack]合同签订且在郑州航空港经济综合实验区建设服务中心完成合同备案后14日历天内出具最终安全鉴定成果文件               

	8
	联系地址
	

	9
	联系人及联系方式
	姓名：               手机号码：

	110
	备注
	1.响应报价超过采购控制价/采购预算的报价视为无效报价；
2.报价应附材料要求：附营业执照、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、业绩合同扫描件或者复印件（采购公告要求份数）、信用查询证明，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。

	报价人：（盖公章）
	

	日期
	年  月  日



授权委托函
委托方（法人）：                 
（统一社会信用代码：                 ）
法定代表人：             联系电话：             
受托方（代理人）：             
身份证号：             
联系电话：             
一、委托事项
委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改 郑州航空港区优瑞酒店管理有限公司新能源产业园配套综合体项目（一期）结构安全鉴定服务   （项目名称）       响应文件、签订合同和处理有关事宜。
二、委托权限
受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。
三、委托期限
自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。
委托方（盖章）：        
法定代表人（签字/盖章）：        
附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）

日期：                                          年    月    日
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